**ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ** (კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა | | | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 11,670,116 | 3,705,591 | 361,343 | 3,344,248 | 3,200,000 | 2,300,000 | 2,464,525 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 1,066,044 | 1,066,044 | 133,105 | 932,939 |  |  |  |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 8,390,275 | 2,390,275 | 141,051 | 2,249,224 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02 08 | სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 8,941,487 | 6,841,487 | 159,783 | 6,681,704 | 1,200,000 | 400,000 | 500,000 |
| 04 02 | ქ.ონში არსებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | 542,400 | 542,400 | 27,495 | 514,905 |  |  |  |
|  | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 30,610,322 | 14,545,797 | 822,777 | 13,723,020 | 6,400,000 | 4,700,000 | 4,964,525 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება | | | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | სოფელ შარდომეთის გზის რეაბილლიტაცია | 762,112 | 38,106 | 724,006 | 762,112 |  |  |  |
| სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო ბეტონით მოწყობა | 684,210 | 34,210 | 650,000 | 684,210 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა | 368,421 | 18,421 | 350,000 | 368,421 | 800,000 | 900,000 | 964,525 |
| სოფლებში ხირხონისი, შეუბანი, წმენდაური და ქვემო სევის გზის რეაბილიტაცია | 221,546 | 221,546 |  | 221,546 |  |  |  |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია | 1,620,242 |  | 1,620,242 | 1,620,242 | 1,000,000 |  |  |
| 02 01 03 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 49,060 | 49,060 |  | 49,060 |  |  |  |
| 02 02 01 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 265,189 | 0 | 265,189 | 265,189 |  |  |  |
| სოფლებში კვაშხიეთი, გლოლა, ღარი, ღები, ქრისტესი, შეუბანი, ზემო ბარი და შუა შქმერის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 702,895 | 35,145 | 667,750 | 702,895 |  |  |  |
| სოფლებში ზემო ბარი, სამთისი, ჟაშქვა, უწერა, ქვედი, ჯოისუბანი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 97,960 | 97,960 |  | 97,960 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა | 2,390,275 | 141,051 | 2,249,224 | 2,390,275 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02 08 | სანიღვრე არხების რეაბილიტაცია | 160,001 | 8,000 | 152,001 | 160,001 | 1,200,000 | 400,000 | 500,000 |
| ქ.ონში არტუანის უბანი, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის, ქაფიანიძის ქუჩეზე და სოფელ ღარში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 151,783 | 151,783 |  | 151,783 |  |  |  |
| სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრისა და კალაპოტების ფორმირების სამუშაოების | 6,529,703 | 0 | 6,529,703 | 6,529,703 |  |  |  |
| 04 02 | ქ.ონში არსებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია | 542,400 | 27,495 | 514,905 | 542,400 |  |  |  |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | | 14,545,797 | 822,777 | 13,723,020 | 14,545,797 | 6,400,000 | 4,700,000 | 4,964,525 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარდომეთში გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარდომეთში გზის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარდომეთში გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-ხიდეშლების გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2023 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო ბეტონით მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო ბეტონით მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხირხონისში, შეუბანში, წმენდაურში და ქვემო სევის გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხირხონისი, შეუბანი, წმენდაური და ქვემო სევის გზის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხირხონისი, შეუბანი, წმენდაური და ქვემო სევის გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №5 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | იანვარი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივნისი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის 28-29 ივლისსა და 2021 წლის მაისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების აღდგენა. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №6 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 03 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობას უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობას უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | თებერვალი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივნისი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის 28-29 ივლისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყლის სისიტემის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული სასმელი წყლის სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში სოფლებში კვაშხიეთი, გლოლა, ღარი, ღები, ქრისტესი, შეუბანი, ზემო ბარი და შუა შქმერის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტში სოფლებში კვაშხიეთი, გლოლა, ღარი, ღები, ქრისტესი, შეუბანი, ზემო ბარი და შუა შქმერის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში სოფლებში ზემო ბარი, სამთისი, ჟაშქვა, უწერა, ქვედი, ჯოისუბანი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტში სოფლებში ზემო ბარი, სამთისი, ჟაშქვა, უწერა, ქვედი, ჯოისუბანი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2023 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს სოფელ ხურუთთან გადმოსახედის, სტელა-მონუმენტის, მდინარე ჭალურასა და მდინარე რიონზე არსებული ხიდების მოაჯირებისა და განათების მოწყობის, დემეტრე მეორის მოედნის, გიგა ჯაფარიძის სახელობის სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციას, სხირტლაძის, დ. აღმშენებლის, კახაბერის, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის ქუჩებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. პროგრამის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური და კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება ასევე ხელი შეეწყობა ტურიზმისა და სხვადასხვა კერძო ბიზნესის განვითარებას. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სანიღვრე არხების რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | თებერვალი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომრები2023 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები დაზიანებების გამო ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკარმიდამო ნაკვეთების და კომერციული ფართების დატბორვა, საფრთხე ექმნება მოქალაქეთა ჯანმრთელობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობას. უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემებმა დაუბრკოლებლად უნდა შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონის ტერიტორიაზე ასრებული სანიაღვრე არხების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მშენებლობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი და აშენებული სანიაღვრე არხები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ნაპირსამაგრი ნეგებობისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | იანვარი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივნისი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის 28-29 ივლისსა და 2021 წლის მაისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრის მშენებლობა და მდინარის კალაპოტის ფორმირება |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი ნაგებობების აღდგენა-მშენებლობა და მდინარის კალაპოტების ფორმირება |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი ნაპირსამაგრი ნაგებობები და ფორმირებული მდინარის კალაპოტები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ნაპირსამაგრი ნეგებობისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემდერი 2021 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში ქ.ონში არტუანის უბანი, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის, ქაფიანიძის ქუჩეზე და სოფელ ღარში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტში ქ.ონში არტუანის უბანი, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის, ქაფიანიძის ქუჩეზე და სოფელ ღარში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი ნაპირსამაგრი ნაგებობები და ფორმირებული მდინარის კალაპოტები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |