**ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლებში გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ** (კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა | | | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 13,413,592 | 4,693,777 | 413,222 | 4,280,555 | 3,098,000 | 3,262,525 | 2,359,290 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 338,995 | 338,995 | 17,237 | 321,758 | 0 | 0 | 0 |
| 02 04 | საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა | 1,974,389 | 1,470,704 | 75,000 | 1,395,704 | 503,685 | 0 | 0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 8,888,993 | 2,888,993 | 1,157,125 | 1,731,868 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02 08 | სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 5,142,416 | 3,800,316 | 206,660 | 3,593,656 | 400,000 | 500,000 | 442,100 |
|  | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 29,758,385 | 13,192,785 | 1,869,244 | 11,323,541 | 6,001,685 | 5,762,525 | 4,801,390 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება | | | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა II, III და IV ეტაპი | 398,389 | 19,920 | 378,469 | 398,389 | 900,000 | 964,525 |  |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა II, III, IV და V ეტაპი | 821,233 | 94,866 | 726,367 | 821,233 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,561,290 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუდალი-სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) | 371,336 | 18,567 | 352,769 | 371,336 | 798,000 | 798,000 | 798,000 |
| 02 01 01 | ქალაქ ონში ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით | 126,869 | 126,869 | 0 | 126,869 |  |  |  |
| 02 01 01 | სახაზოს გზის მშენებლობა და სოფელ ღარში საჯვარის მიმართულებით გრუნტის გზის გაყვანა | 260,000 | 13,000 | 247,000 | 260,000 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით | 200,000 | 20,000 | 180,000 | 200,000 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ კომანდელში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით | 400,000 | 60,000 | 340,000 | 400,000 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ სევაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით | 400,000 | 60,000 | 340,000 |  |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფლებში: ზუდალი, კვაშხიეთი, სევა, ფარახეთი და შარდომეთში სტიქიით დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ღარში სტიქიით დაზიანებული ხიდებისა და სოფელ ხეითში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია. | 1,715,950 | 0 | 1,715,950 | 1,715,950 |  |  |  |
| 02 02 01 | სოფელ უწერაში სასმელი წყლის სისტემებზე დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება (წყალსაქაჩი ელ. ტუმბო, რეზერვების მოცულობის ზრდა) | 164,258 | 8,500 | 155,758 | 164,258 |  |  |  |
| 02 02 01 | სოფელ ღებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 174,737 | 8,737 | 166,000 | 174,737 |  |  |  |
| 02 04 | საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა | 1,470,704 | 75,000 | 1,395,704 | 1,470,704 | 503,685 |  |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IV,V,VI და VII ეტაპი | 1,538,993 | 92,125 | 1,446,868 | 1,538,993 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში ბაზრის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 700,000 | 700,000 | 0 | 700,000 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში და სოფლებში: ღებში, ჭიორაში, გლოლაში და კურორტ შოვში მინერალური წყლების რეაბილიტაცია | 300,000 | 15,000 | 285,000 | 300,000 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში სახელაშვილის დასახლების და სააკაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანების ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაო | 350,000 | 350,000 | 0 | 350,000 |  |  |  |
| 02 08 | ქ. ონში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | 145,261 | 10,788 | 134,473 | 145,261 | 400,000 | 500,000 | 442,000 |
| 02 08 | სოფელ კვაშხიეთში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია | 129,916 | 35,872 | 94,044 | 129,916 |  |  |  |
| 02 08 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ღებში მდინარე რიონის კალაპოტის ფორმირებისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშოები | 2,132,214 | 0 | 2,132,214 | 2,132,214 |  |  |  |
| 02 08 | სოფელ სევაში და შარდომეთში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა | 668,395 | 0 | 668,395 | 668,395 |  |  |  |
| 02 08 | სოფელ ლაგვანთაში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა | 590,000 | 150,000 | 440,000 | 590,000 |  |  |  |
| 02 08 | სოფელ ლაგვანთაში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია | 134,530 | 10,000 | 124,530 |  |  |  |  |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | | 13,192,785 | 1,869,244 | 11,323,541 | 12,658,255 | 6,001,685 | 5,762,525 | 4,801,290 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა I, II, III და IV ეტაპი |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა I, II, III და IV ეტაპი |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2021 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა I, II, III, IV და V ეტაპი |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა I, II, III, IV და V ეტაპი |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუდალი-სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუდალი-სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტირება) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუდალი-სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტირება) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 ქალაქ ონში ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში ქუჩების ორმული შეკეთება და ქუჩების დაერთებები ასფალტირებით |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №5 სახაზოს გზის მშენებლობა და სოფელ ღარში საჯვარის მიმართულებით გრუნტის გზის გაყვანა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სახაზოს გზის მშენებლობა და სოფელ ღარში საჯვარის მიმართულებით გრუნტის გზის გაყვანა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სახაზოს გზის მშენებლობა და სოფელ ღარში საჯვარის მიმართულებით გრუნტის გზის გაყვანა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №6 სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2023 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №7 სოფელ კომანდელში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2023 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ კომანდელში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ კომანდელში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №8 სოფელ სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2023 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ კომანდელში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ კომანდელში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №9 სოფლებში: ზუდალი, კვაშხიეთი, სევა, ფარახეთი და შარდომეთში სტიქიით დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ღარში სტიქიით დაზიანებული ხიდებისა და სოფელ ხეითში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია. |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფლებში: ზუდალი, კვაშხიეთი, სევა, ფარახეთი და შარდომეთში სტიქიით დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ღარში სტიქიით დაზიანებული ხიდებისა და სოფელ ხეითში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფლებში: ზუდალი, კვაშხიეთი, სევა, ფარახეთი და შარდომეთში სტიქიით დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ღარში სტიქიით დაზიანებული ხიდებისა და სოფელ ხეითში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია. |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და ხიდი. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში: კვაშხიეთში, ქრისტესში, შეუბანი და ზემო ბარში სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მაისი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელებში: კვაშხიეთში, ქრისტესში, შეუბანი და ზემო ბარში სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელებში: კვაშხიეთში, ქრისტესში, შეუბანი და ზემო ბარში სასმელი წყლის სისტემის ცენტრალური მაგისტრალის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში სასმელი წყლის სისტემებზე დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება (წყალსაქაჩი ელ. ტუმბო, რეზერვების მოცულობის ზრდა) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მაისი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ უწერაში სასმელი წყლის სისტემებზე დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება (წყალსაქაჩი ელ. ტუმბო, რეზერვების მოცულობის ზრდა) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ უწერაში სასმელი წყლის სისტემებზე დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება (წყალსაქაჩი ელ. ტუმბო, რეზერვების მოცულობის ზრდა) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული სასმელი წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სოფლებში: ღარში, სორში, ნიგავზებში, უწერაში, ღებში, საკაოში, ბორცოში, ირში გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 03 02 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 03 02 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფლებში:ღარში, სორში, ნიგავზებში, უწერაში, ღებში, საკაოში, ბორცოში, ირში (210 წერტილი) გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია. პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათბის ქსელით სრულად დაფარვა; |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფლებში:ღარში, სორში, ნიგავზებში, უწერაში, ღებში, საკაოში, ბორცოში, ირში (210 წერტილი) გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიაზე გარე განათების წერტილების მატება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სრულად დაფარული გარე განათების ქსელით, მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორია; შექმნილი კომფორტული გარემო უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2023 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ონში საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა, რომლის მიზანია ჯანსაღი და წარმატებული მომავალი თაობის აღზრდა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქ.ონში საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი საჭიდაო დარბაზი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | აშენებული საჭიდაო დარბაზი მომავალი თაობების აღსაზრდელად |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2019 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს სოფელ ხურუთთან გადმოსახედის, სტელა-მონუმენტის, მდინარე ჭალურასა და მდინარე რიონზე არსებული ხიდების მოაჯირებისა და განათების მოწყობის, დემეტრე მეორის მოედნის, გიგა ჯაფარიძის სახელობის სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაციას, სხირტლაძის, დ. აღმშენებლის, კახაბერის, ვახტანგ მე-6, ბააზოვის ქუჩებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ქალაქ ონში ბაზრის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში ბაზრის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში ბაზრის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ქალაქ ონში და სოფლებში: ღებში, ჭიორაში, გლოლაში და კურორტ შოვში მინერალური წყლების რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში და სოფლებში: ღებში, ჭიორაში, გლოლაში და კურორტ შოვში მინერალური წყლების რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში და სოფლებში: ღებში, ჭიორაში, გლოლაში და კურორტ შოვში მინერალური წყლების რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 ქ.ონში სახელაშვილის დასახლების და სააკაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანების ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაო |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ.ონში სახელაშვილის დასახლების და სააკაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანების ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაო |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქ.ონში სახელაშვილის დასახლების და სააკაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანების ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაო |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სანიღვრე არხების რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | თებერვალი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები დაზიანებების გამო ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკარმიდამო ნაკვეთების და კომერციული ფართების დატბორვა, საფრთხე ექმნება მოქალაქეთა ჯანმრთელობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობას. უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემებმა დაუბრკოლებლად უნდა შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული კალაპოტის წმენდისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებს. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონის ტერიტორიაზე ასრებული სანიაღვრე არხების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მშენებლობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი და აშენებული სანიაღვრე არხები და ნაპირდამცავი ნაგებობები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ღებში მდინარე რიონის კალაპოტის ფორმირებისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშოები |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ღებში მდინარე რიონის კალაპოტის ფორმირებისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშოები |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ღებში მდინარე რიონის კალაპოტის ფორმირებისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშოები |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი და აშენებული სანიაღვრე არხები და ნაპირდამცავი ნაგებობები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში კვაშხიეთში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ კვაშხიეთში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ კვაშხიეთში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი სანიაღვრე არხი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 სოფელ სევაში და შარდომეთში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ სევაში და შარდომეთში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი სანიაღვრე არხი და ნაპირსამაგრი ნაგებობა |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №5 სოფელ ლაგვანთაში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ლაგვანთაში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ლაგვანთაში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი სანიაღვრე არხი და ნაპირსამაგრი ნაგებობა |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. |
|  |  |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №6 სოფელ ლაგვანთაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და, ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2022 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2022 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ლაგვანთაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ლაგვანთაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა |