

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**კაპიტალური დანართი**

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლებში გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა | | | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19,446,860 | 242,860 | 242,860 | 0 | 7,696,000 | 6,410,000 | 5,098,000 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 40,842 | 40,842 | 40,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 04 | მშებელობა, ავარიული ობიექტების და შენობების მშენებლობა | 5,101,996 | 101,996 | 101,996 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 6,278,550 | 178,550 | 178,550 | 0 | 2,900,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 389,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 180,000 | 200,000 | 0 |
|  | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 31,257,248 | 573,248 | 573,248 | 0 | 12,776,000 | 11,210,000 | 6,698,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება | | | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და V ეტაპი | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა IV და V ეტაპი | 45,000 | 45,000 |  | 45,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) | 12,105 | 12,105 |  | 12,105 | 500,000 | 500,000 | 698,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | 1,000,000 | 810,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთა-შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 21,574 | 21,574 |  | 21,574 | 396,000 |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 14,104 | 14,104 |  | 14,104 |  |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | 6,049 | 6,049 |  | 6,049 | 700,000 | 500,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) გომი | 19,016 | 19,016 |  | 19,016 | 600,000 |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | 17,500 | 17,500 |  | 17,500 | 600,000 | 500,000 | 500,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | 17,512 | 17,512 |  | 17,512 | 600,000 | 800,000 | 500,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 40,842 | 40,842 |  | 40,842 |  |  |  |
| 02 04 02 | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 21,996 | 21,996 |  | 21,996 |  |  |  |
| 02 04 02 | ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | 80,000 | 80,000 |  | 80,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IX ეტაპი | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 02 05 01 | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | 25,600 | 25,600 |  | 25,600 |  |  |  |
| 02 05 01 | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობის | 82,950 | 82,950 |  | 82,950 | 1,300,000 |  |  |
| 05 01 05 | სოფელ უწერაში ახალი მინი სტადიონის მშენებლობა | 9,000 | 9,000 |  | 9,000 | 180,000 | 200,000 |  |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | | 553,248 | 553,248 | 0 | 553,248 | 12,776,000 | 11,210,000 | 6,698,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | სექტემბერი 2021 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | სექტემბერი 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ივლისი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ივლისი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №5 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | ოქტომბერი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ივლისი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №6 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | ოქტომბერი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ივლისი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №7 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და IV ეტაპი | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და IV ეტაპი | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და IV ეტაპი | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №8 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №9 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | სექტემბერი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №10 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | აგვისტო 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  | |  | |
| **პროექტის დასახელება** | | პროექტი №11 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | | 02 01 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | |
| პროექტის განმახორციელებელი | | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | | ოქტომბერი 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ რავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ რავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მაისი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი შენობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამი შენობა | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ნოემბერი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა IX ეტაპი | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2019 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება. | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; | |
|  |  | |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა | |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 | |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება | |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2024 წელი | |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი | |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ უწერაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით; | |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა | |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი | |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. | |