

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**კაპიტალური დანართი**

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლებში გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19,446,860 | 242,860 | 242,860 | 0 | 7,696,000 | 6,410,000 | 5,098,000 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 40,842 | 40,842 | 40,842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 04 | მშებელობა, ავარიული ობიექტების და შენობების მშენებლობა | 5,101,996 | 101,996 | 101,996 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 6,278,550 | 178,550 | 178,550 | 0 | 2,900,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  | 389,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 180,000 | 200,000 | 0 |
|   | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 31,257,248 | 573,248 | 573,248 | 0 | 12,776,000 | 11,210,000 | 6,698,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და V ეტაპი | 20,000 | 20,000 |   |   |   |   |   |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა IV და V ეტაპი | 45,000 | 45,000 |   | 45,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) | 12,105 | 12,105 |   | 12,105 | 500,000 | 500,000 | 698,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 20,000 | 20,000 |   | 20,000 | 1,000,000 | 810,000 |   |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთა-შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 21,574 | 21,574 |   | 21,574 | 396,000 |   |   |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 14,104 | 14,104 |   | 14,104 |   |   |   |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) | 6,049 | 6,049 |   | 6,049 | 700,000 | 500,000 |   |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) გომი | 19,016 | 19,016 |   | 19,016 | 600,000 |   |   |
| 02 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | 17,500 | 17,500 |   | 17,500 | 600,000 | 500,000 | 500,000 |
| 02 01 01 |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | 17,512 | 17,512 |   | 17,512 | 600,000 | 800,000 | 500,000 |
| 02 01 01 |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 50,000 | 50,000 |   | 50,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 40,842 | 40,842 |   | 40,842 |   |   |   |
| 02 04 02 | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 21,996 | 21,996 |   | 21,996 |   |   |   |
| 02 04 02 | ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | 80,000 | 80,000 |   | 80,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |   |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IX ეტაპი  | 50,000 | 50,000 |   | 50,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 02 05 01 | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები | 25,600 | 25,600 |   | 25,600 |   |   |   |
| 02 05 01 | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | 20,000 | 20,000 |   | 20,000 |   |   |   |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობის | 82,950 | 82,950 |   | 82,950 | 1,300,000 |   |   |
| 05 01 05 | სოფელ უწერაში ახალი მინი სტადიონის მშენებლობა | 9,000 | 9,000 |   | 9,000 | 180,000 | 200,000 |   |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | 553,248 | 553,248 | 0 | 553,248 | 12,776,000 | 11,210,000 | 6,698,000 |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2021 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბანში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №5 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ოქტომბერი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №6 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ოქტომბერი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №7 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და IV ეტაპი |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და IV ეტაპი |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთი-ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონით მოწყობა III და IV ეტაპი |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №8 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომანდელი-ხირხონისი-ქორთა-ქრისტესი-სხიერი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №9 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №10 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №11 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ რავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ რავალძალი-შქმერის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მაისი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი შენობა |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამი შენობა |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ნოემბერი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა IX ეტაპი |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2019 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ უწერაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით; |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |