

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**კაპიტალური დანართი**

**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

**ონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლებში გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 12,583,754 | 4,525,581 | 443,729 | 4,081,852 | 3,700,000 | 3,858,173 | 500,000 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 813,557 | 813,557 | 102,007 | 711,550 | 0 | 0 | 0 |
| 02 04 | მშებელობა, ავარიული ობიექტების და შენობების მშენებლობა | 6,439,923 | 439,923 | 21,996 | 417,927 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 8,083,241 | 3,283,241 | 164,339 | 3,118,902 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  | 506,334 | 506,334 | 27,695 | 478,639 | 0 | 0 | 0 |
|   | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 28,426,809 | 9,568,636 | 759,766 | 8,808,870 | 8,300,000 | 8,458,173 | 2,100,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა IV ეტაპი | 900,000 | 45,000 | 855,000 | 900,000 | 2,000,000 | 1,958,173 |   |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) II და IV ეტაპი | 1,376,656 | 62,340 | 1,314,316 | 1,376,656 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 431,499 | 21,574 | 409,925 | 431,499 |   |   |   |
| 02 01 01 |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I ეტაპი | 335,002 | 16,752 | 318,250 | 335,002 | 600,000 | 600,000 |   |
| 02 01 01 |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I და II ეტაპი | 447,000 | 22,350 | 424,650 | 447,000 | 600,000 | 800,000 |   |
| 02 01 01  |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია მყარი საფარის მოწობით | 85,211 | 5,000 | 80,211 | 85,211 |   |   |   |
| 02 01 01 | სოფელ პატარა ღებში გზის რეაბილიტაცია | 145,250 | 7,500 | 137,750 | 145,250 |   |   |   |
| 02 01 01 |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) III ეტაპი | 290,000 | 100,000 | 190,000 | 290,000 |   |   |   |
| 02 01 01 |  ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) I და II ეტაპი | 290,000 | 100,000 | 190,000 | 290,000 |   |   |   |
| 02 01 01 | ქალაქ ონში მოედნის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია | 124,963 | 58,213 | 66,750 | 124,963 |   |   |   |
| 02 01 01 | სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა | 100,000 | 5,000 | 95,000 | 100,000 |   |   |   |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 813,557 | 102,007 | 711,550 | 813,557 |   |   |   |
| 02 04 02 | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 439,923 | 21,996 | 417,927 | 439,923 |   |   |   |
| 02 04 02 | ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |   |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IX ეტაპი  | 995,953 | 49,798 | 946,155 | 995,953 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 02 05 01 | ქ.ონში ბერშევას სახელობის სკვერის კეთილმოწობა | 430,000 | 21,500 | 408,500 | 430,000 |   |   |   |
| 02 05 01 | სოფელ გლოლაში გორი ბოლოსთან არსებული მინერალური წყლის კეთილმოწყობა | 100,000 | 5,000 | 95,000 | 100,000 |   |   |   |
| 02 05 01 | სოფელ ღებში ჭალეების უბნის მინერალური წყლის მოწყობა | 104,953 | 5,425 | 99,528 | 104,953 |   |   |   |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობის II ეტაპი | 1,652,335 | 82,616 | 1,569,719 | 1,652,335 |   |   |   |
| 05 01 05 | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა | 158,889 | 7,945 | 150,944 | 158,889 |   |   |   |
| 05 01 05 | სოფელ სევაში არსებული მინი სტადიონის დასრულების სამუშაოები | 51,565 | 2,750 | 48,815 | 51,565 |   |   |   |
| 05 01 05 | ქალაქ ონში ვახტანგ VI-ის ქუჩაზე მინი სტადიონის მშენებლობა | 157,010 | 9,000 | 148,010 | 157,010 |   |   |   |
| 05 01 05 | ქალაქ ონში დგვარელის ქუჩაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა | 138,870 | 8,000 | 130,870 | 138,870 |   |   |   |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | 9,568,636 | 759,766 | 8,808,870 | 9,568,636 | 8,300,000 | 8,458,173 | 2,100,000 |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2021 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის და ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №5 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №6 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია მყარი საფარის მოწყობით |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია მყარი საფარის მოწყობით |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წმენდაურში გზის რეაბილიტაცია მყარი საფარის მოწყობით |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №7 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში გზის რეაბილიტაცია  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში გზის რეაბილიტაცია  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში გზის რეაბილიტაცია  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №8 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №9 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №10 ონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ონში მოედნის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ონში მოედნის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ონში მოედნის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №11 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ნოემბერი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამი ადმინისტრაციული შენობა |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2019 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2027 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 ქ.ონში ბერშევას სახელობის სკვერის კეთილმოწობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ.ონში ბერშევას სახელობის სკვერის კეთილმოწობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქ.ონში ბერშევას სახელობის სკვერის კეთილმოწობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 სოფელ გლოლაში გორი ბოლოსთან არსებული მინერალური წყლის კეთილმოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ გლოლაში გორი ბოლოსთან არსებული მინერალური წყლის კეთილმოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ გლოლაში გორი ბოლოსთან არსებული მინერალური წყლის კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 სოფელ ღებში ჭალეების უბნის მინერალური წყლის მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ღებში ჭალეების უბნის მინერალური წყლის მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ღებში ჭალეების უბნის მინერალური წყლის მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №5 ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №1 სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ უწერაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №2 სოფელ სევაში არსებული მინი სტადიონის დასრულების სამუშაო |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ უწერაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ სევაში არსებული მინი სტადიონის დასრულების სამუშაო |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | დასრულებული მინი სტადიონი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №3 სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2024 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ უწერაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ უწერაში მინი სტადიონის მშენებლობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |
|   |   |
| **პროექტის დასახელება** | პროექტი №4 ქალაქ ონში დგვარელის ქუჩაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2024 წელი  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | მაისი 2025 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება ქ.ონში დგვარელის ქუჩაზე ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში დგვარელის ქუჩაზე ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |