ონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის

კაპიტალური დანართი

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ონის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლებში  გათვალისწინებული  კაპიტალური პროექტების შესახებ

| კოდი | დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა |  |  | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |  |  |  |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 19,031,291 | 8,231,291 | 330,864 | 7,900,427 | 5,700,000 | 3,700,000 | 1,400,000 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 595,979 | 595,979 | 57,337 | 538,642 | 0 | 0 | 0 |
| 02 03 | გარე განათება | 251,242 | 251,242 | 12,634 | 238,608 | 0 | 0 | 0 |
| 02 04 | მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპუატაცია და რეაბილიტაცია | 361,429 | 361,429 | 18,289 | 343,140 | 0 | 0 | 0 |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4,799,407 | 1,799,407 | 243,697 | 1,555,710 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 02 08 | სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,445,196 | 1,445,196 | 5,610 | 1,439,586 | 0 | 0 | 0 |
| 04 02 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 99,709 | 99,709 | 5,538 | 94,171 | 0 | 0 | 0 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 597,232 | 597,232 | 30,615 | 566,617 | 0 | 0 | 0 |
|  | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 25,039,348 | 13,381,485 | 704,584 | 12,676,901 | 6,700,000 | 4,700,000 | 2,400,000 |

| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება |  |  | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |  |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ჟაშქვის გზის ცემენტ-რკინა-ბეტონიტ მოწყობა | 149,601 | 7,500 | 142,101 | 149,601 |  |  |  |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | 2,102,349 | 105,118 | 1,997,231 | 2,102,349 | 2,000,000 | 1,000,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) | 459,928 | 22,996 | 436,932 | 459,928 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარში გზის რეაბილიტაცია (ცემენტ-ბეტონის) | 318,250 | 18,250 | 300,000 | 318,250 |  |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის) | 339,073 | 21,711 | 317,362 | 339,073 | 400,000 |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | 196,131 | 9,912 | 186,219 | 196,131 | 800,000 | 500,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | 499,953 | 25,000 | 474,953 | 499,953 | 500,000 | 500,000 | 300,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა | 261,173 | 13,059 | 248,114 | 261,173 |  |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 267,250 | 17,250 | 250,000 | 267,250 |  |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 300,000 | 15,000 | 285,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) | 719,900 | 35,995 | 683,905 | 719,900 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 02 01 01 | სოფელ ცხმორში ახალი შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (გრუნტის საფარი) | 38,590 | 2,500 | 36,090 | 38,590 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) | 381,368 | 10,623 | 370,745 | 381,368 |  |  |  |
| 02 01 01 | ქ.ონში ჩიხების ასფალტირება | 174,405 | 8,950 | 165,455 | 174,405 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ გომის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშოები | 210,000 | 10,000 | 200,000 | 210,000 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ღარში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია | 147,000 | 7,000 | 140,000 | 147,000 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ნაკიეთში მდ.ოჟანურზე არსებული ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია | 151,008 | 0 | 151,008 | 151,008 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია | 1,515,312 | 0 | 1,515,312 | 1,515,312 | 300,000 |  |  |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 347,347 | 45,155 | 302,192 | 347,347 |  |  |  |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 85,000 | 4,250 | 80,750 | 85,000 |  |  |  |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია | 58,632 | 2,932 | 55,700 | 58,632 |  |  |  |
| 02 02 01 | სოფელ ირში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა | 105,000 | 5,000 | 100,000 | 105,000 |  |  |  |
| 02 03 02 | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეებში არსებული გარე განათების დეკორატიული სანათების ბოძების დამიწების მოწყობის | 184,590 | 9,234 | 175,356 | 184,590 |  |  |  |
| 02 03 02 | ქალაქ ონში გარე განათების რეაბილიტაცია ლამპიონების შეცვლა | 66,652 | 3,400 | 63,252 | 66,652 |  |  |  |
| 02 04 02 | ბეერ-შევას პარკში არსებული სპორტული კომპლექსის შენობის რეაბილიტაცია | 314,089 | 15,789 | 298,300 | 314,089 |  |  |  |
| 02 04 02 | სოფელ უწერაში ადმინისტრაციული შენობის ეზოს შემოღობვა | 47,340 | 2,500 | 44,840 | 47,340 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა | 451,259 | 22,563 | 428,696 | 451,259 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 02 05 01 | შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზის უზუმთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახაედის მოწყობა | 141,923 | 23,861 | 118,062 | 141,923 |  |  |  |
| 02 05 01 | კურორტ შოვში მემორიალის მშენებლობა | 145,229 | 145,229 | 0 | 145,229 |  |  |  |
| 02 05 01 | სახელაშვილის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა | 332,320 | 16,761 | 315,559 | 332,320 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობა | 728,676 | 35,283 | 693,393 | 728,676 |  |  |  |
| 02 08 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში საკანალიზაციო სისტემის დასრულების სამუშაო | 111,516 | 5,610 | 105,906 | 111,516 |  |  |  |
| 02 08 | ქ.ონში მდ.ჭალულას კალაპოტის წმენდა და ნაპირსამაგრის მოწყობა | 76,325 | 0 | 76,325 | 76,325 |  |  |  |
| 02 08 | სოფელ ჯინჭვისში სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის დამცავი კედლის მოწყობა | 1,257,355 | 0 | 1,257,355 | 1,257,355 |  |  |  |
| 04 02 | ქ.ონში არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა | 47,077 | 2,906 | 44,171 | 47,077 |  |  |  |
| 04 02 | სოფელ გლოლის ბაღის რეაბილიტაცია | 52,632 | 2,632 | 50,000 | 52,632 |  |  |  |
| 05 01 05 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკიეთში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაო | 135,575 | 6,778 | 128,797 | 135,575 |  |  |  |
| 05 01 05 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიორაში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაო | 136,757 | 6,837 | 129,920 | 136,757 |  |  |  |
| 05 01 05 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაო | 156,900 | 9,000 | 147,900 | 156,900 |  |  |  |
| 05 01 05 | სოფელ გლოლაში მინი სტადიონის მშენებლობა | 168,000 | 8,000 | 160,000 | 168,000 |  |  |  |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი |  | 13,381,485 | 704,584 | 12,676,901 | 13,381,485 | 6,700,000 | 4,700,000 | 2,400,000 |

| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა |  |
| --- | --- | --- | --- |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | სექტემბერი 2021 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | სექტემბერი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | სოფელ ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აპრილი 2023 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ივლისი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარის გზის რეაბილიტაცია (ცემენტ-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აპრილი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ივლისი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარის გზის რეაბილიტაცია (ცემენტ-ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარის გზის რეაბილიტაცია (ცემენტ-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აპრილი 2023 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | აგვისტო 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №5 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აპრილი 2024 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | აგვისტო 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №6 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ნოემბერი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №7 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ნოემბერი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №8 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აგვისტო 2024 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ნოემბერი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №9 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აგვისტო 2024 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ივლისი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში არსებული სასაფლაოებამდე მისასვლელი ბილიკების კეთილმოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №10 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ცემენტ-რკინა-ბეტონი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ივლისი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ცემენტ-რკინა-ბეტონი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვის გზის რეაბილიტაცია (ცემენტ-რკინა-ბეტონი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №11 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ივლისი 2026 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №12 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №13 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №14 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკიეთში მდ.ოჟანურზე არსებული ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკიეთში მდ.ოჟანურზე არსებული ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაკიეთში მდ.ოჟანურზე არსებული ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №15 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №16 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორში ახალი შიდა სასოფლო გზის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | დეკემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორში ახალი შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (გრუნტის საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორში ახალი შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (გრუნტის საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №17 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | დეკემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება |  | პროექტი №18 ქ.ონში ჩიხების ასფალტირება |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი |  | 02 01 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი |  | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში |  | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |  |
| პროექტის განმახორციელებელი |  | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი |  | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი |  | დეკემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი |  | ქ.ონში ჩიხების ასფალტირება |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ |  | ქ.ონში ჩიხების ასფალტირება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი |  | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი |  | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ირში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ქალაქ ონში საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეებში არსებული გარე განათების დეკორატიული სანათების ბოძების დამიწების მოწყობის |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 03 02 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 03 02 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეებში არსებული გარე განათების დეკორატიული სანათების ბოძების დამიწების მოწყობის |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი დანიშნულების სივრცეებში არსებული გარე განათების დეკორატიული სანათების ბოძების დამიწების მოწყობის |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული დეკორატიული გარე განათება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განათებული და ქალაქის ლამაზი იერსახე |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 ქალაქ ონში გარე განათების რეაბილიტაცია ლამპიონების შეცვლა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 03 02 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 03 02 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში გარე განათების რეაბილიტაცია ლამპიონების შეცვლა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში გარე განათების რეაბილიტაცია ლამპიონების შეცვლა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული დეკორატიული გარე განათება |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განათებული და ქალაქის ლამაზი იერსახე |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ბეერ-შევას პარკში არსებული სპორტული კომპლექსის შენობის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 02 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 02 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპუატაცია და რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ბეერ-შევას პარკში არსებული სპორტული კომპლექსის შენობის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ბეერ-შევას პარკში არსებული სპორტული კომპლექსის შენობის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რებილიტირებული და მოწესრიგებული ბალანსზე რიცხული შენობები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამისი ადმინისტრაციული შენობა |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 სოფელ უწერაში ადმინისტრაციული შენობის ეზოს შემოღობვა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 02 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 02 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპუატაცია და რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ უწერაში ადმინისტრაციული შენობის ეზოს შემოღობვა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ უწერაში ადმინისტრაციული შენობის ეზოს შემოღობვა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რებილიტირებული და მოწესრიგებული ბალანსზე რიცხული შენობები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამისი ადმინისტრაციული შენობა |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2019 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2027 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება. |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 ქ.ონში შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზის უზუნთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახედის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მაისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | უზუნთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახედის მოწყობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | უზუნთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახედის მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში მემორიალის მშენებლობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2024 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში მემორიალის მშენებლობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ შოვში მემორიალის მშენებლობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №4 სახელაშვილის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სახელაშვილის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სახელაშვილის დასახლების მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №5 ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა-კეთილმოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2023 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში საკანალიზაციო სისტემის დასრულების სამუშაოები |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2023 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ოქტომბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში საკანალიზაციო სისტემის დასრულების სამუშაოები |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში საკანალიზაციო სისტემის დასრულების სამუშაოები |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი საკანალიზაციო სისტემა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული საკანალიზაციო სისტემა |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 ქალაქ ონში მდ. ჭალულას კალაპოტის წმენდა და ნაპირსამაგრის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში მდ. ჭალულას კალაპოტის წმენდა და ნაპირსამაგრის მოწყობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში მდ. ჭალულას კალაპოტის წმენდა და ნაპირსამაგრის მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გაწმენდილი კალაპოტი და აღდგენილი ნაპირსამაგრი ნაგებობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემო |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №3 სოფელ ჯინჭვისში სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის დამცავი კედლის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 08 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 08 სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ჯინჭვისში სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის დამცავი კედლის მოწყობა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ჯინჭვისში სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის დამცავი კედლის მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | გაწმენდილი და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გადასაადგილებლად უსაფრთხო გარემო |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ქ.ონში არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 04 02 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | განათლება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ.ონში არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქ.ონში არსებული საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ფუნქციორირებისთვის მოწესრიგებული საბავშვო ბაღი. |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ფუნქციორირებისთვის მოწესრიგებული საბავშვო ბაღი. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 სოფელ გლოლის ბაღის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 04 02 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | განათლება |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ გლოლის ბაღის რეაბილიტაცია |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ გლოლის ბაღის რეაბილიტაცია |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ფუნქციორირებისთვის მოწესრიგებული საბავშვო ბაღი. |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ფუნქციორირებისთვის მოწესრიგებული საბავშვო ბაღი. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 სოფელ ნაკიეთში მინი სტადიონის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ ნაკიეთში ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ნაკიეთში მინი სტადიონის მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოწყობილი ახალი მინი სტადიონი |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 სოფელ ჭიორაში მინი სტადიონის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ ჭიორაში ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ჭიორაში მინი სტადიონის მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოწყობილი ახალი მინი სტადიონი |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №3 სოფელ ცხმორში მინი სტადიონის მოწყობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ გლოლაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ცხმორში მინი სტადიონის მოწყობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |  |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №4 სოფელ გლოლაში სტადიონის მშენებლობა |  |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |  |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |  |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |  |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |  |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2025 წელი |  |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |  |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ გლოლაში ახალი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |  |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ გლოლაში სტადიონის მშენებლობა |  |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აშენებული ახალი მინი სტადიონი |  |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |  |