ონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის

კაპიტალური დანართი

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ონის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლებში  გათვალისწინებული  კაპიტალური პროექტების შესახებ

| კოდი | პროგრამის დასახელება | პროექტის სავარაუდო ღირებულება | მიმდინარე წლის გეგმა |  |  | დასაგეგმი +1 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +2 წელი პროგნოზი | დასაგეგმი +3 წელი პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |  |  |  |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 13,035,589 | 4,435,589 | 153,085 | 4,282,504 | 5,500,000 | 2,300,000 | 800,000 |
| 02 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 100,001 | 100,001 | 5,001 | 95,000 |  |  |  |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 9,430,168 | 3,729,885 | 199,857 | 3,530,028 | 2,540,283 | 1,600,000 | 1,560,000 |
| 04 02 | განათლება | 100,000 | 100,000 | 5,000 | 95,000 |  |  |  |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 65,155 | 65,155 | 3,500 | 61,655 | 0 | 0 | 0 |
|  | სულ კაპიტალური პროექტების ღირებულება | 22,565,758 | 8,430,630 | 366,443 | 8,064,187 | 8,040,283 | 3,900,000 | 2,360,000 |

| კოდი | პროექტის დასახელება | დაფინანსება |  |  | დასაგეგმი წელი | შემდეგი 1 წელი | შემდეგი 2 წელი | შემდეგი 3 წელი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |  |  |  |  |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა | 0 |  |  | 0 | 2,000,000 |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ჟაშქვაში (პიპილეთი-ჟაშქვა) მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) | 300,000 | 15,000 | 285,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარში გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 281,750 | 14,088 | 267,662 | 281,750 |  |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 450,000 | 22,500 | 427,500 | 450,000 | 500,000 |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 357,968 | 20,000 | 337,968 | 357,968 | 400,000 |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომში გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 0 |  |  | 0 | 300,000 | 300,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 300,000 | 15,000 | 285,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 262,750 | 13,137 | 249,613 | 262,750 | 400,000 |  |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 495,000 | 24,750 | 470,250 | 495,000 | 300,000 | 300,000 |  |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |  |
| 02 01 01 | სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) | 67,198 | 3,360 | 63,838 | 67,198 | 400,000 | 400,000 |  |
| 02 01 01 | სოფელ წედისის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (ასფალტო-ბეტონის საფარი II ეტაპი) | 215,250 | 10,250 | 205,000 | 215,250 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ გომის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (ცემენტ-ბეტონის საფარი) IV ეტაპი | 315,000 | 15,000 | 300,000 | 315,000 |  |  |  |
| 02 01 01 | სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია | 1,390,673 |  | 1,390,673 | 1,390,673 |  |  |  |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 100,001 | 5,001 | 95,000 | 100,001 |  |  |  |
| 02 05 01 | შიდა სახელმწიფო მნიშვნ. გზის უზუნთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახედის მოწყობა | 352,948 | 17,648 | 335,300 | 352,948 |  |  |  |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში ბერშევას სახელობის პარკის რეაბილიტაცია | 1,719,790 | 85,990 | 1,633,800 | 1,719,790 | 684,719 |  |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა | 866,741 | 43,337 | 823,404 | 866,741 | 600,000 |  |  |
| 02 05 01 | ქ.ონში გ.სააკაძის ქუჩა N4-ში და N6-ში მრავალბინიანი კორპუსის რეაბილიტაცია | 619,819 | 30,991 | 588,828 | 619,819 | 780,564 | 800,000 | 800,000 |
| 02 05 01 | ონის მუნიციპალიტეტში ტურისტულად აქტიურ ადგილებში საჩხერე ონის გზის ბოყვის მონაკვეთზე, ონი-ამბროლაურის გზის სორის მონაკვეთზე, საკაო-მაჯიეთი-ხიდეშლების გზის საკაოს მონაკვეთზე არსებულ წყაროებთან დასასვენებელი ფანჩატურების მოწყობა | 137,164 | 6,860 | 130,304 | 137,164 |  |  |  |
| 02 05 01 | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის ტერიტორიისა და მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,000 | 800,000 | 760,000 |
| 02 05 01 | სოფელ ღარში (ახალ საბავშვო ბაღთან) მოსაცდელი შენობის მოწყობის სამუშაოზე | 33,423 | 15,031 | 18,392 | 33,423 |  |  |  |
| 04 02 | სოფელ გლოლის ბაგა-ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაო | 100,000 | 5,000 | 95,000 | 100,000 |  |  |  |
| 05 01 05 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგავზებში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაო | 65,155 | 3,500 | 61,655 | 65,155 |  |  |  |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი |  | 8,430,630 | 366,443 | 8,064,187 | 8,430,630 | 8,040,283 | 3,900,000 | 2,360,000 |

| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟაშქვაში (პიპილეთი-ჟაშქვა) მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |
| --- | --- |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2029 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ ჟაშქვაში (პიპილეთი-ჟაშქვა) მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ჟაშქვაში (პიპილეთი-ჟაშქვა) მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარის გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარის გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარის გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2027 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №4 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2027 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №5 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2024 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2029 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №6 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აპრილი 2025 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2027 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სომიწოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №7 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | აგვისტო 2025 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2028 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №8 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2028 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ონჭევის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (მყარი საფარი) |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №9 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 01 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | ივნისი 2025 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორთიდან ბოყვამდე გზის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი დაზიანებული გზა და მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | მუნიციპალიტეტში განვითარებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი და ტურიზმისთვის შექმნილი სასურველი გარემო. |

| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |
| --- | --- |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 02 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2025 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივნისი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | აღდგენილი წყლის სისტემა და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | გამართული წყლის სისტემა. სოფლის მოსახლეობის უზრულველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით, შეფერხებების გარეშე. |

| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცითი კეთილმოწყობა |
| --- | --- |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2019 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | აგვისტო 2027 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობის გათვალისწინებით. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში საზოგადოებრივი სივრცეებისა და ქუჩების კეთილმოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №2 ქ.ონში სააკაძის ქუჩაზე მრავალბინიანი სცხოვრებელი შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მაისი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2029 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქ.ონში სააკაძის ქუჩაზე მრავალბინიანი სცხოვრებელი შენობის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქ.ონში სააკაძის ქუჩაზე მრავალბინიანი სცხოვრებელი შენობის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №3 ონის მუნიციპალიტეტში ტურისტულად აქტიურ ადგილებში საჩხერე ონის გზის ბოყვის მონაკვეთზე, ონი-ამბროლაურის გზის სორის მონაკვეთზე, საკაო-მაჯიეთი-ხიდეშლების გზის საკაოს მონაკვეთზე არსებულ წყაროებთან დასასვენებელი ფანჩატურების მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | სექტემბერი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | დეკემბერი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ონის მუნიციპალიტეტში ტურისტულად აქტიურ ადგილებში საჩხერე ონის გზის ბოყვის მონაკვეთზე, ონი-ამბროლაურის გზის სორის მონაკვეთზე, საკაო-მაჯიეთი-ხიდეშლების გზის საკაოს მონაკვეთზე არსებულ წყაროებთან დასასვენებელი ფანჩატურების მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ონის მუნიციპალიტეტში ტურისტულად აქტიურ ადგილებში საჩხერე ონის გზის ბოყვის მონაკვეთზე, ონი-ამბროლაურის გზის სორის მონაკვეთზე, საკაო-მაჯიეთი-ხიდეშლების გზის საკაოს მონაკვეთზე არსებულ წყაროებთან დასასვენებელი ფანჩატურების მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №4 ქალაქ ონში ბეერ-შევას სახელობის პარკის რეაბილიტაცია |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 04 02 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 04 02 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპუატაცია და რეაბილიტაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | სექტემბერი 2027 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქალაქ ონში ბეერ-შევას სახელობის პარკის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ქალაქ ონში ბეერ-შევას სახელობის პარკის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რებილიტირებული და მოწესრიგებული ბალანსზე რიცხული შენობები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | სტანდარტების შესაბამისი ადმინისტრაციული შენობა |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №5 შიდა სახელმწიფო მნიშვნ. გზის უზუნთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახედის მოწყობა |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | თებერვალი 2025 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | შიდა სახელმწიფო მნიშვნ. გზის უზუნთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახედის მოწყობა |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | შიდა სახელმწიფო მნიშვნ. გზის უზუნთა-საჩხერე-შქმერი-ონის მონაკვეთზე გადასახედის მოწყობა |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |
| პროექტის დასახელება | პროექტი №6 ღარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ღარში მოსაცდელი შენობის მოწყობის სამუშაო |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 02 05 01 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | ინფრასტრუქტურის განვითარება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 02 05 01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მაისი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ნოემბერი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ღარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ღარში მოსაცდელი შენობის მოწყობის სამუშაო |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | ღარის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ღარში მოსაცდელი შენობის მოწყობის სამუშაო |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; |

| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 სოფელ გლოლის ბაღის რეაბილიტაცია |
| --- | --- |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 04 02 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | განათლება |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | სოფელ გლოლის ბაღის რეაბილიტაცია |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ გლოლის ბაღის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | ფუნქციორირებისთვის მოწესრიგებული საბავშვო ბაღი. |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | ფუნქციორირებისთვის მოწესრიგებული საბავშვო ბაღი. |

| პროექტის დასახელება | პროექტი №1 სოფელ ნიგავზებში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია |
| --- | --- |
| პროექტის პროგრამული კოდი | 05 01 05 |
| პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |
| პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში | 05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
| პროექტის განმახორციელებელი | ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| პროექტის დაწყების თარიღი | მარტი 2026 წელი |
| პროექტის დასრულების თარიღი | ივლისი 2026 წელი |
| პროექტის აღწერა და მიზანი | ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მოწესრიგება და ახალი ობიექტების მშენებლობა. მიმდინარე წელს იგეგმება სოფელ ნაკიეთში ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია: მოწესრიგებილი სპორტული ობიექტები; მომავალი თაობისთვის მოტივაციის ამაღლება დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. |
| დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ | სოფელ ნიგავზებში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია |
| პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი | მოწყობილი ახალი მინი სტადიონი |
| პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი | რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული სპორტული ობიექტები. |